Desarrollo de Actividades
Actividad	Descripción	Tiempo estimado	Usuario responsable
Análisis del problema planteado	Esta etapa sirvió, para identificar los problemas de la aplicación existente de comisiones,así como plantear las nuevas alternativas ó propuestas que se implementarían en la nueva aplicación.		- Marco Garza / - Andy Chávez
Análisis del Modelo y Proceso actual	En esta etapa se identifico el flujo de procesos que sigue la aplicación actual, así como ver la forma de hacer mas eficientes estos procesos, para hacer una aplicación mas, dinámica y flexible sin hacerla tan robusta.
Maquetación del Modelo propuesto	Se realizo la maquetación del nuevo modelo de la aplicación utilizando como metodología el BPM (Bussinness Process Managament ó Gestión de procesos de negocio).
Diseño: Aplicación de Pruebas	Después de maquetar, se diseño una aplicación la cual seguiría las directrices del BPM, para probar si seria factible implementar esta metodología dentro del Proyecto.
Desarrollo: Aplicación de Pruebas	Al comprobar la factibilidad del diseño, se procedió a desarrollar una aplicación de pruebas, donde se implementaría un flujo de procesos, los procesos a tu vez contendrían ciertas reglas que serian las que se inyectarían a los procesos para generar resultados específicos reduciendo la manipulación del código de la aplicación al mínimo.
Elaboración de la documentación del Proyecto	Al comprobar la funcionalidad de la Aplicación de pruebas se procederá a realizar la documentación correspondiente, fruto de los análisis realizados durante el tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto.
Actividad: Validar Propuesta de Proyecto	Presentar la documentación del proyecto ante el/los responsable(s) del Departamento de Sistemas, así como también ante el/los encargado(s) de las comisiones de Tiempo Compartido.		- Departamento de Sistemas. / - Departamento/Área de Comisiones
Maquetación y Diseño: Aplicación de Comisiones TC	Durante esta actividad se realizaran la maquetación y diseño correspondiente de la aplicación, incorporando todas las tablas requeridas por la aplicación, asi como incorporando el modelo de la aplicación de pruebas que previamente de elaboró.		- Marco Garza / - Andy Chávez
Desarrollo del Módulo: Seguridad y permisos	Se reutilizara la infraestructura de tablas y métodos ya existentes en los sistemas de Tiempo Compartido.	2 días
Desarrollo del Módulo: Definición de Reglas	Este módulo funcionara para que algún usuario con privilegios de Administrador , pueda crear/modificar/eliminar las reglas que se aplicaran durante el proceso de comisión de ventas.	2 semanas
Desarrollo del Módulo: Procesar ventas candidatas	La función de este módulo, sera mostrar los contratos candidatos a comisionar, mediante los parámetros ingresados por el usuario, aplicando antes de mostrarlos, las Reglas de Negocio correspondientes en caso de existir.	2 semanas
Desarrollo del Módulo: Comisionar ventas	La función de este módulo, sera mostrar una lista de vendedores, pertenecientes a un contrato en especifico, aplicando igualmente las Reglas de Negocio correspondiente, dando como resultado final el importe que se le pagara a cada vendedor participante dentro del contrato.	4 semanas
Desarrollo del Módulo: Consulta Histórica	La función de este módulo, sera permitirle al usuario responsable(s) de comisionar, poder consultar listas de contratos ya comisionados, para cuestiones estadísticas del Departamento de Nómina.	2 semanas